- 施工单位组织机构设置

- 项目组织体系

| 序号 | 姓 名 | 岗 位 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡霞钦 | 项目经理 | 代表公司负责本工程组织协调，主持项目管理全面工作，为本项目法定人。 |
| 2 | 吴瑞芳 | 技术负责人 | 负责图纸审核及疑问沟通，方案编制及现场方案落地。 |
| 3 | 孙海东 | 执行经理 | 全面负责现场施工、质量、安全等方面管理工作，组织落实施工进度计划。 |
| 4 | 蒋鑫 | 技术助理 | 负责现场技术协调，组织技术交底及实施，专项方案编制及审批后落实实施。 |
| 5 | 施兰定 | 安全员 | 负责工程施工过程中安全监督，检查、验收,整理安全技术资料。 |
| 6 | 蒋旭亮 | 安全员 | 负责工程施工过程中安全监督，检查、验收,整理安全技术资料。 |
| 7 | 金南雅 | 资料员 | 负责工程技术资料的收集、整理、申报和归档工作。 |
| 8 | 徐凯钱 | 质量员 | 负责工程施工过程中的质量监督、检查和验收等。 |
| 9 | 周钦 | 施工员 | 负责工程测量定位、放线、标高测量等工作。 |
| 10 | 刘海杰 | 测量员员 | 负责工程测量定位、放线、标高测量等工作。 |

- 施工期环境保护措施

- 环境保护措施

1、在现场大门内两侧、办公、生活、作业区空余地方，合理布置绿化设施，做到美化环境。

2、施工现场环境卫生落实分工包干。制定卫生管理制度，设专职现场清洁员2名，建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾应设专门垃圾箱，并加盖，每日清运。确保作业区的环境整洁。

3、夜间施工应向环保部门办理夜间施工许可证，并向周围居民贴告示通知。

4、作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。在施工中采取防护等措施，把噪音降低到最低限度。

5、加强对混凝土搅拌机的检修保养，保证机械正常运行，尽可能降低施工噪音。

6、对于必须在夜间连续施工的混凝土浇筑，应合理安排施工时间，尽量减少在夜间施工的时间。如：预计要连续施工36小时，则尽量安排早晨开始施工，时间跨度为两个白天，一个通夜，避免安排晚上开始施工以减少夜间施工的扰民现象。7、所有夜间施工应按规定进行申报，获准后方可进行。施工时应按噪声管理规定在距离围墙外1米处自行测定噪声分贝值，如超标应结合具体情况另行采取降低噪音措施。

8、场内设置排水沟，做到污水不外流，场内无积水。砂石料等散装物品车辆勿超载运输，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。

9、建立与所有分包单位签订《文明施工责任承包书》。各分包单位落实一名兼职文明施工管理人员，并加入以项目经理为核心的文明施工管理小组。

10、加强职工素质教育，倡导文明礼貌，要求所有职工衣着整齐，行为文明。